## Slide 1
Erasme – Dim3
Projet suivi désordre alimentaire

## Slide 2: Le problem
A rédiger par le service

## Slide 3: Une solution
Une plateforme du suivi objectif du désordre alimentaire serait focalisée sur la dynamique prandiale.
La plateforme constituée d’une balance connectée pesant en temps réel l’évolution du poids du repas permet de tracé des courbes de consommation.
Cette courbe evolution du poids/temps permet d’objectiver le comportement alimentaire de la personne et permet ainsi de voir des évolutions.
Au delà de l’outil médical, l’utilisation de ces données pourraient s’averer etre un outil de communication avec la personne et ses référants

## Slide 4: Le Projet
Plateforme fonctionnelle permet de suivre la dynamique prandiale par graphique
Phase 1 : Design des requirements y compris Scoring
Phase 2 : Connexion Balance/Repas et outils de captation et interpretation donnéez
Phase 3 : mise en graphique des données
Phase 4 : Application WebApp permettant le suivi par patient par repas et avec historique
Phase 5 : Utilisation plateforme en milieu réel
Phase 6 : rapport d’utilisation de la plateforem
Phase 7 : Amélioration du réalisé (pas de nouvelles fonctionnalité

## Slide 5
SCALE
COM TOOLS
DISH
FOOD
La Plateforme
Balance connectée
Assiette avec le repas
+
Balance YOLANDA
Vaisselle standard
à définir
Création graphique
Interface Médecin/Diet …
Interface Patient/Famille
Outils de scoring
EDE-Q / EDDS integrable à des DPI
+

## Slide 6
MEDICAL FOLLOWER
FAMILY & FRIENDS
PATIENT
COM TOOLS
DISH
FOOD
ECOSYSTEM ACTORS AND ELEMENTS
EDE-Q / EDDS

## Slide 7: Couts et durée
La Plateforme sera developpée par Dim3 en collaboration avec le service du Dr Delhaye
Une estimation de 25 jours de travail a été estimée sur base de l’expérience de Dim3. Le temps est estimée à 4 mois
La plateforem sera developpée avec les critères requis pour être en adéquation avec la reglementation Medical Device Regulation même si le scope du produit dans ce projet n’est pas sensu strictu un Medical Device
Dim3 exécutera le développement pour une somme de 23.000 euros HTVA. Ce cout ne comporte pas de bénéfices pour Dim3

## Slide 8: Etapes
-Définition des requirements
-Définition des relations économiques si le projet abouti
- accord de partenariat technico commercial
- accord de partenariat scientifique pour faire evoluer le produit
-Acceptation officielle du projet et de son financement
-paiement
-démarrage du projet
-réunions de steering committee
-finalisation projet
-utilisation en routine et acceptation

## Slide 9
Erasme – Dim3
Projet suivi désordre alimentaire